第七章　用户需求书

第七章　用户需求书

- 项目背景

  - 深圳海关承载内地旅客进出香港及进出境的办理工作，目前每日承载了近百万人次的进出境办理业务，包括进出境证件查验、携带物品检验、关税申报等工作，为进一步提高对进出境人员信息的智能化管理，现准备将进出境业务系统内的信息转储至采用MPP大数据分析技术的高性能并行数据库集群系统内进行进一步的通关信息综合分析和风险防范，充分利用并行数据库高性能实施计算和查询的能力，为旅客智能分类通关系统提供基础的高性能计算和海量存储能力。

  - 本期项目可以充分利用管理网中规划的业务运行监测平台GBase 8a MPP Cluster集群资源，将旅客智能分类通关系统数据存储至管理网业务运行监测平台GBase 8a集群中，并共用业务运行监测平台集群的计算资源。

  - 因旅客智能分类通关系统的业务系统数据来源在运行网内，因此需要在运行网内搭建ETL服务器进行业务系统增量数据的抽取，并采用金关工程二期数据交换平台将运行网内的增量数据同步至管理网内实现增量数据入库。

- 建设内容

  - Gbase 8a 数据库安装部署服务

根据业务要求在管理网增加Gbase 8a数据库节点。

主要工作包括：

    - GBase数据库安装部署和配置（包括安装数据库软件；初始化数据库配置参数；协调解决突发问题）；

    - 深圳海关指定操作系统安装（包括服务器raid初始化与配置；服务器超线程关闭；操作系统安装；操作系统网络配置；操作系统文件系统初始化；协调解决突发问题）；

    - 环境检查（包括操作系统参数修改；服务器配置与实际情况核查；协调解决突发问题）；

    - 硬件性能测试（包括操作系统磁盘性能检查；操作系统网络性能检查；协调解决突发问题）；

  - ETL平台安装部署和配置服务

深圳海关旅客智能分类通关系统的业务系统数据来源在运行网内，因此需要在深圳海关运行网内搭建ETL服务器进行业务系统增量数据的抽取，并采用金关工程二期数据交换平台方式将运行网内的增量数据同步至管理网内实现增量数据入库。

主要工作包括：

    - ETL平台安装部署和配置（包括安装平台软件；初始化平台配置参数；协调解决突发问题）；

    - 深圳海关指定操作系统安装（包括服务器raid初始化与配置；服务器超线程关闭；操作系统安装；操作系统网络配置；操作系统文件系统初始化；协调解决突发问题）；

    - 环境检查（包括操作系统参数修改；服务器配置与实际情况核查；协调解决突发问题）；

    - 硬件性能测试（包括操作系统磁盘性能检查；操作系统网络性能检查；协调解决突发问题）；

    - ETL平台功能测试（包括任务配置功能测试；任务监控功能测试）。

  - 定制数据同步迁移服务

针对深圳海关旅客智能通关系统建设调研结果通过高效的数据抽取导出工具收集运行网相关SQL Server、Oracle业务数据库中的源数据，生成增量数据文件并通过FTP的方式同步至部署在管理网的高性能分布式数据仓库系统中，并根据需要随时将业务系统中新增的数据同步至数据仓库。

本项目的建设包括对于当前深圳海关旅客智能通关中历史数据的迁移工作。要求在项目建设过程中，充分考虑深圳海关数据现状，设计合理完整的数据迁移方案，保障系统中历史数据能够安全、完整地迁移同步至新建的分布式数据仓库系统中。

主要工作包括：

    - 前端业务系统情况调研（包括调研详细数据源类型、数据库版本；调研前端业务表增量形式；调研前端业务表增量周期；调研前端业务表内数据唯一性约束）；

    - 表结构迁移（包括调研表的迁移范围、数据库结构规划；源表结构向GBase表结构迁移；在GBase数据库中建库、建表）；

    - 全量数据初始化入库（包括调研源表数据来源，入GBase数据库的周期，取数规则等；协调源库提供指定格式的数据文件；编写全量入库脚本；全量数据入GBase数据库）；

    - 增量ETL脚本实施及调试（包括实施加载和增量合并脚本；与ETL平台进行脚本联调）；

    - 增量任务设计和初始化配置（包括编辑和设计ETL任务模板；生成ETL任务并进行核对和修改）；

    - 系统联调（包括联调ETL处理过程；配合联调应用程序）；

    - 集群调优（包括调优应用系统与数据库接口部分；调整数据库参数，优化性能；调整数据库并行度，优化性能；针对业务慢sql进行优化）；

    - 应用实施支持（包括指导应用实施商进行DML、DDL、DQL等实施使用；指导应用实施商针对Oracle、SQL Server等数据库特殊语法进行实施或迁移；指导应用实施商Java、.Net等实施中使用调用SQL；指导、解答应用实施商编写GBase存储过程）。

  - 运行保障服务

数据仓库系统存放着深圳海关的重要数据资产，ETL工具担负着数据收集同步和迁移的重要工作，要求建设方必须提供全面的数据安全与运维保障方案。本项目需要配合建设全面的运行保障体系，要求协助深圳海关用户具备GBase系统和ETL工具的运维能力，确保可随时查看数据仓库及数据收集同步系统的运行状态及历史日志情况。

主要工作包括：

    - 系统维保（包括日常集群运维监控；解答现场问题并支持应用实施；根据客户要求，配合检查和数据库相关的各类问题；配合客户制定各类解决方案；根据公司、现场问题等情况制定升级计划，并进行升级）；

    - 现场巡检（包括提供服务器、操作系统的运行状态监控服务，保障系统稳定运行；提供数据库状态监控服务；提供ETL状态监控服务；提供定位数据库、ETL工具故障，配合服务器、操作系统、网络、应用厂商解决问题等服务；解答数据库、ETL工具使用中遇到的各类问题，并提供相关使用建议；根据客户运维需求，定制实施数据库、ETL工具相关的运维脚本；编制运维报告）；

  - 定制实施监控平台集成接口服务

为满足深圳海关统一监控需求，定制实施能够满足深圳海关监控平台的数据接口，要求应用对接接口能够兼容通用的JDBC、ODBC、.NET标准应用程序实施接口，以保证系统灵活的可扩展性。

主要工作包括监控平台集成接口定制（包括ETL工具的集成接口定制；GBase集群的集成接口定制）。

- 实施要求

  - 项目实施计划

中标方应安排项目团队在项目委托方指定的地点完成项目整体建设工作。全部系统、接口及服务成果要求在合同签订之日起1个月内完成全部系统开发及相关服务。

    - 投标方需要在投标文件中提出项目实施计划的草案，内容包括：

      - 系统部署、测试通过后，招标方签署测试验收报告；

      - 招标方签署项目验收报告后，启动3年售后维护和服务保障工作。

    - 投标方需要在投标文件中提出项目实施计划的草案，内容包括：

      - 投标方必须给出切实可行的项目实施时间进度表；

      - 各实施阶段可交付的实施成果、服务及交付时间和方式。

  - 项目实施管理

投标方必须证明自身有足够的能力实施，并且提出有效的实施方案。项目主要实施人员需具有承担过同类系统软件实施经验，有海关信息系统实施经验尤佳，能够与用户进行良好的沟通，要熟悉系统实施架构。本项目执行过程中，项目经理和技术总监要专职于本项目，核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，在项目验收之前不得调离该项目。

投标人应在项目实施过程中，承诺做到：

    - 服从招标人的组织、协调、监督及管理，根据项目进展及时向招标人报送相关文档、项目问题、风险。

    - 定期将项目实际进度和资源投入（人力、设备材料、工具）情况报送招标人。

    - 所有设计文档必须通过招标人的审核。

    - 项目实施须满足《应用项目工程建设技术规范说明书》的要求。

    - 项目严格遵循深圳海关有关技术规范及技术要求。

    - 项目实施过程严格遵循深圳海关项目管理有关规程及规定。

  - 项目团队要求

投标人需要在投标文件中对下述内容进行实质性应答和承诺。

    - 人员配置要求

投标人需要在投标文件中对下述内容进行实质性应答和承诺。

投标人应负责提出本项目实施的人员配置方案，主要要求如下：

      - 参与人员应为投标人正式员工，投标人应提供人员名单、学历、项目履历、在本项目中职责分工。

      - 项目团队中，有项目总负责人1人、项目经理2人，项目组实施人员不少于6人，要求至少2人具备GBase 8a MPP Cluster产品原厂商高级认证工程师资格证书。

      - 项目经理及主要开发人员需具有承担过同类系统软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统开发架构。本项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目组技术人员要保证本项目投入时间，在项目验收之前不得调离该项目。

      - 投标人应明确项目人员在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，重点明确项目经理调动相关资源的权力，以确保项目顺利交付；

      - 本项目的执行过程中，项目总负责人要把主要精力放到此项工作中，项目经理必须自始至终专职承担本项目相应工作。投标人须保证项目经理和项目组人员参加由招标人组织的例会及其它与项目开发相关的会议，项目总负责人须参加由招标人组织的各里程碑阶段会议；

      - 项目实施过程中，投标人不得随意更换项目团队中的人员。除个人原因外（如员工从企业离职，但不包括调动到投标人关联单位），其他人员调动需提前两周以书面形式向招标人申请，并提交人员更换相关材料。招标人有权根据项目情况否决或调整上述申请。招标人批准申请后，方可按批准后的内容进行相关调整；

      - 如投标人未经招标人批准更换人员，招标人有权扣除更换人员相关费用，并由投标人赔偿由此造成的一切直接损失与间接损失。

    - 项目人员工作要求

      - 严格遵守项目进度及招标人的项目管理制度；

      - 应签署项目相关保密协议并严格执行，规范内部安全管理；

      - 为保证项目正常进行，须保证项目人员相对固定，除招标方批准外，不得更换项目经理、核心技术人员；

      - 服务期间，项目经理和主要技术人员须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通；

      - 必须保证提供的服务具有针对性，能够满足招标人的要求。

    - 项目委托方人员配合工作要求

项目过程中，招标方或委托方可以委派核心技术骨干，参与项目实施，掌握核心技术，涉及后勤保障费用由中标方承担（费用包括食宿、交通等）。

- 管理及方案要求

  - 投标人应编制风险管理方案。结合系统的实际情况，分析本系统建设过程中的风险，并提出规避及应对措施。方案包括但不限于：风险的识别、风险的分析、风险的量化及风险控制。

  - 投标人应编制质量管理方案。旨在确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求。制定质量管理总体框架，定制项目质量保证原则，并结合本项目特点确定本项目质量控制点等。

  - 要求投标人中标后及时根据本项目需求完成详细技术方案，并通过招标人审核后，方可启动实施建设。由于实施方案未通过审核影响项目进度，中标人承担责任。

  - 中标人实施方案通过招标人审核后，组织系统实施、系统测试、系统集成等工作，并出具相应的技术资料，内容格式应符合海关信息系统实施建设的相关管理规范要求。同时，系统应符合海关运维管理平台要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维平台的集成。

- 验收要求

系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：

  - 试运行时功能、性能满足国家相关标准、合同和实施方案的要求；

  - 系统总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

  - 已提供了合同的全部资料和软件；

  - 移交与本项目有关的相关技术资料。项目成果以及由此形成的知识产权属项目委托方所有，包括文档资料和程序等。

  - 具体验收由项目委托方组织相关业务技术专家进行评审。

- 系统培训要求

  - 投标方负责组织制定的培训整体方案，提出有效的方法和措施，保障培训质量，满足后续工作的需要。

  - 方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。投标方提供的所有培训内容应在规定的培训期限内完成。

  - 主要工作内容及产出物要求包括但不限于：

    - 培训组织与日常管理

      - 组织按要求配备相应数量和能够胜任培训组织工作的管理人员，满足培训班日常管理需要。

    - 培训讲师要求

      - 要求根据不同的培训对象和内容，选派能够胜任的培训讲师。

      - 培训讲师需具备GBase 8a MPP产品原厂认证培训讲师资质、具备教学授课经验和能力。其中：需要主讲1名，辅助讲师1—2名。

    - 培训教材

      - 组织编制培训教材（包括电子版或纸制印刷教材）。

      - 需提供相应培训文档（包括各种格式的电子课件）。

      - 所有培训教材需先经招标人审核确认。

    - 培训地点

      - 招标人与中标方共同协商选择培训地点。

    - 培训环境准备

      - 场地需配备投影、电脑，可组建小型网络，由投标方负责组织搭建使用效果与真实环境相当的培训环境，以满足培训需要。

    - 培训范围与规模

      - 对项目委托方人员进行相关培训，培训时间不多于20天。参加培训的项目委托方人员三餐、住宿、交通费及培训场地费用由招标人承担（无需报价），培训材料、培训师相关费用由中标人承担，培训时间安排由项目委托方指定。

- 售后服务及系统运维要求

  - 售后服务要求

    - 试运行期间，中标方主导运维，对于出现的问题立即处理，并进行更新；在变更率、故障数、问题数降低并逐步稳定后，项目进入推广期，中标方应指导项目委托方建立运维知识库，逐步将系统一线运维移交给招标人运维单位，同时中标方继续提供二线支持。

    - 投标人必须提供至合同竣工验收后3年的免费维护，投标人需成立2人以上的专项维护小组。在维保期内，投标人必须提供包括（但不限于）缺陷修改、程序升级、系统部署等服务。超出本项目服务期外，投标方应承诺针对本项目所建设系统、接口及服务成果能够继续正常使用。

    - 系统需符合海关运维管理平台的要求，对海关运维管理平台提供相应的管理、配置、监控接口，配合与运维管理平台的集成。

  - 运维保障等级要求

根据海关总署《应用项目运维保障分级管理指南》，确定保障等级为2级。具体保障要求如下：

| 保障内容 | 保障要求 |
| --- | --- |
| 运维保障时间 | 7×24小时 |
| 业务恢复时限 | 4小时 |
| 系统维护应用保障 | 提供热备服务器 |
| 数据备份周期 | 周全备日增量 |

  - 驻场服务要求

本项目各阶段设计、实施和实施人员需进行本地化驻场服务。

- 技术资料要求

中标人在招标人指导下，对项目各阶段过程性文档进行收集、整理，验收后将所有文档归档后提交招标人。

  - 技术资料范围

    - 中标方提供的技术资料包括安装部署文件以及说明文档、实施方案、设计资料、系统技术资料、维护手册、培训资料、工程所需的软件文档和用户手册、各种测试报告、联络会议记要、验收报告以及项目委托方其他项目管理所需材料。

    - 提供每次系统维护的维护报告及技术文档。

    - 项目中用到的第三方软件的技术手册及相关资料。

  - 技术资料及相关规范

    - 中标方必须提供但不限于以下文档：

    - 安装部署文件及说明文档

    - 系统详细设计文档；

    - 技术性能测试报告；

    - 安全运行维护说明；

    - 《系统部署手册》；

    - 《管理员维护手册》；

    - 《用户操作手册》；

    - 《系统培训手册》；

    - 各系统集成测试报告、软件的工程测试报告、联调测试方案及报告等；

  - 投标方的责任

中标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。

- 项目工期要求

项目应在合同签订之日起30天内完成系统设计、系统实施、系统测试、实施部署并上线试运行。

- 服务期限

从合同生效之日开始到合同验收后3年结束

- 服务地点

深圳海关指定地点。

- 验收要求

本项目合同验收由招标人按照技术方案和有关规定组织开展，投标人应协助完成验收工作；

- 报价方式

  - 投标报价应包含的相关费用包含但不限于：

  - 项目详细设计方案编写及论证、集中实施、联调测试、试点推广、项目验收等环节产生的项目管理费用；

  - 系统设计费、系统实施及测试费、实施测试环境搭建费、系统安装调试费、售后服务费、培训费、项目交付及服务费、税费、保险费，其他与本项目有关的不可预见的费用等一切费用。

  - 投标货币：人民币

- 付款方法和条件

  - 本合同以人民币付款。

  - 付款办法：

    - 合同签订后20个工作日内，投标人向招标人交付合同总价5%的银行履约保函。银行履约保函期限：保函期限为合同签订之日起至合同质保期结束之日止。若项目延误，保函期限按期顺延；

    - 投标人向招标人提交履约保函后，招标人财务部门收到投标人正式发票后20天内，招标人支付合同总价款的25％为预付款；

    - 投标人完成项目实施上线之后，招标人财务部门收到投标人正式发票后20天内，招标人向投标人支付合同总金额的55%的合同款；

    - 投标人提交单据：发票（原件）；支付申请（原件）；项目运行单位出具的已上线证明（原件）；合同首页及盖章页（复印件）；

    - 自项目试运行结束并通过合同验收后，招标人财务部门收到投标人正式发票后20天内，招标人向投标人支付合同总金额的20%的合同款；

    - 投标人提交单据：发票（原件）；支付申请（原件）；合同验收报告（原件）；合同首页及盖章页（复印件）；

    - 履约担保金（履约保函）留做质量保证金，待合同质保期结束后，在质保期内无质量问题或所有质量问题已经妥善解决情况下，招标人返还投标人的银行履约保函。

    - 投标人在收取各阶段款项时，应向招标人提交下列单据：发票（原件）；支付申请（原件）；

    - 在招标人银行发生的费用由招标人承担，在投标人银行发生的费用由投标人承担；

    - 招标人因实行政府国库集中支付延误时间不包括在上述工作日；

    - 项目延期需由招标人认定并签署相关文档；若出现财政资金不到位、集中支付延误，由双方协商支付，但投标人不得以此擅自停工或停止执行供货计划。

- 知识产权

  - 投标人必须向招标人提供本项目建设的完整成果，包括设计图纸、技术文档、软件源代码，其知识产权归招标人所有。

  - 招标人对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。

  - 招标人有权对项目涉及的所有成果在海关范围内进行推广应用，且不收取费用。

  - 招标人可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入招标人原版库管理，以便后续修改维护。

  - 投标人应保证，招标人在使用该软件系统的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 保密内容

  - 保密内容是指与投标方本项目相关的一切信息，包括但不限于：本项目的业务功能、逻辑检查内容、业务数据、业务及系统参数，以及招标方网络系统软硬件的构成、运行状况与各种数据、安全测试结果等，以及投标方产品的技术、性能、合同、价格等技术、商业秘密。

  - 在双方合作期间及合作终止后，投标方有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。投标方承诺将上述保密信息的接触范围在投标方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经招标方同意，投标方不得以任何方式复制保密信息，不得对招标方本项目的软硬件、网络系统、相关文档进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

- 特别说明

  - 依据相关规定，本项目将对监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。未提供有效的《中小企业声明函》的小型和微型企业或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）开具的监狱企业证明文件，评审时其谈判报价不予扣除。

  - 招标文件有不清楚或互相矛盾的地方，以招标人的解释为准。

  - 招标人在发出中标通知书之前任何时候均有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 投标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证招标方人员、投标方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于投标人造成的任何人员、财产等受到损害，投标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。投标文件中须提供承诺书（格式自拟）。

说明：投标人须对招标文件技术内容部分承担保密义务，未经招标人同意不得向任何与此项目无关的第三方透露。